## Slide 1: Handreiking Omgevingsinventarisatie
Gebaseerd op de methodologie van interactieve beleidsontwikkeling zoals ontwikkeld door Leo Klinkers.
Bron: Beleid begint bij de samenleving, Leo Klinkers, 2002, ISBN 90-5931-018-7
Voor ondersteuning: Projectmanagement Programmamanagement AdviesCentrum JenV (PPAC)

## Slide 2: Omgevingsinventarisatie: waarom, wat en wanneer?
Waarom en wat?
Voorbij ‘de usual suspects’
Borgen dat samenleving, doelgroepen, uitvoering, toezicht et cetera betrokken worden
Een breed beeld van relevante stakeholders, sleutelfiguren en deskundigen:
    om te weten wie je bij het interactieve / opgavegerichte proces wilt betrekken
    om te weten wie je gaat interviewen / consulteren om input te krijgen voor je probleem- en oorzakenanalyse
    om een beeld te krijgen wie in je project/programma-organisatie of in het beleidsdossier mee zouden moeten doen (bijvoorbeeld in het team, als opdrachtgever, in stuurgroep, et cetera)
Wanneer?
Zo snel mogelijk na de start
Op basis van een initieel beeld van het vraagstuk
Vóórdat er een probleemdefinitie is gemaakt (want die maak je met de stakeholders samen, op basis van ieders input)
Onderweg regelmatig herijken; het is een levend document

## Slide 3: Omgevingsinventarisatie: het principe
De basis:
Je begint met een ‘probleemvermoeden’ of ‘werk-probleemdefinitie’: een initiële / tijdelijke verwoording van het probleem / vraagstuk
Bijvoorbeeld: er is een tekort aan woningen in Nederland
Stap 1:
Inventariseer functionele invalshoeken (perspectieven) van waaruit je naar het vraagstuk kunt kijken; vaak zijn dit er 12 - 15
Bijvoorbeeld: rechtspraak, juridische bijstand, beleid, regelgeving, religieuze gemeenschappen, wetenschap, cliënten, verzekeringen, juridische bijstand, gemeenten, toezicht, et cetera
Stap 2:
Inventariseer bij elke functionele invalshoek (perspectief) de subfunctionele invalshoeken van waaruit je naar het vraagstuk kunt kijken
Bijvoorbeeld bij de functionele invalshoek (perspectief) juridische bijstand: Juridisch Loket, landsadvocatuur, sociale advocatuur, no cure no pay-bureaus, rechtsbijstandsverzekeringen
Stap 3:
Inventariseer bij de subfunctionele invalshoeken organisaties om te betrekken en bezie welke sleutelfiguren je wilt benaderen: mensen met kennis, ervaring, en/of betrokkenheid op het vraagstuk

## Slide 4: Omgevingsinventarisatie: hoe?
Eerste lijst:
Maak brainstormend, bijvoorbeeld met je projectgroep, een eerste lijst van de functionele invalshoeken
Inventariseer dan per functionele invalshoek (perspectief) de subfunctionele invalshoeken en zet die erbij in de lijst
Kijk dan per subfunctionele invalshoek naar organisaties en namen, en zet die erbij in de lijst
Verrijking:
Vraag input van anderen, ook buiten je eigen organisatie, om het overzicht te verrijken
Vraag vervolgens ook input ter verrijking aan personen in de hiërarchische lijn
Door mensen te betrekken bij de inventarisatie voorkom je tunnelvisie én betrek je al mensen bij je aanpak

## Slide 5: Opzet omgevingsinventarisatie
Functionele invalshoek 1
  Subfunctionele invalshoek ...
    Organisatie...
      Naam ...
    Organisatie
      Naam ...
  Subfunctionele invalshoek ...
    Organisatie ...
      Naam
Functionele invalshoek 2
  Subfunctionele invalshoek ...
    Organisatie ...
      Naam ...
    Organisatie ...
      Naam ...
    Organisatie ...
      Naam ...
Et cetera

## Slide 6: Opzet omgevingsinventarisatie (vervolg)
Functionele invalshoek 1
Subfunctionele invalshoeken | Organisaties | Personen
Functionele invalshoek 2
Subfunctionele invalshoeken | Organisaties | Personen
Et cetera

## Slide 7: Het principe van de omgevingsinventarisatie

## Slide 8: Het principe in een voorbeeld